ESCUELA DE ADMINISTRACION

AREA: GESTION DE LA INFORMACIÓN Y RIESGOS

MAESTRÍA / ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS

PROGRAMA

# ASIGNATURA	:	Análisis de Riesgos

# CÓDIGO	:	OG1223

# VIGENCIA DESDE	:	2022 - 2

# INTENSIDAD HORARIA	:	8 horas semanales – 32 MODULO

# MODALIDAD	:	Magistral

# CARACTERISTICA	:	No Suficientable

# FECHA ACTUALIZACION	:	septiembre 2026

# PROFESOR	:	Elkin Arcesio Gómez Salazar

- JUSTIFICACION CURSO:

El manejo del riesgo reviste de gran importancia en la gerencia de proyectos, a lo largo de sus procesos y operaciones abundan los riesgos y las incertidumbres, en consecuencia, los proyectos requieren utilizar enfoques sofisticados para la evaluación de los riesgos.

En el inicio de un proyecto se toman decisiones de gran envergadura, complejas y de altos costos, el mejor sistema para la toma de decisiones es aquel donde se identifica el problema, se manejan las incertidumbres y se desarrollan soluciones más poderosas y a menudo hibridas y equilibra el riesgo con respecto al valor agregado.

En el contexto de una maestría en gerencia de proyectos, el análisis de riesgos deja de ser una técnica instrumental y se convierte en un componente estratégico de la formación avanzada. El profesional de nivel de maestría no solo aplica herramientas de identificación y cuantificación, sino que diseña, evalúa y defiende sistemas de gestión del riesgo alineados con la estrategia organizacional, con marcos de referencia como el PMBOK del Project Management Institute, la norma ISO 31000 y las metodologías de evaluación de proyectos de organismos multilaterales.

El curso responde, en consecuencia, a tres exigencias propias del nivel de maestría. Primero, el rigor metodológico: el estudiante debe dominar el fundamento estadístico y probabilístico que soporta la modelación de la incertidumbre, de modo que sus estimaciones sean replicables, auditables y sustentables ante juntas directivas, inversionistas y entes de control. Segundo, la capacidad de integración: el riesgo se analiza de manera transversal a los costos, el cronograma, el alcance, la financiación y el entorno regulatorio del proyecto, y no como un capítulo aislado de la evaluación financiera. Tercero, la orientación a la decisión: el propósito último del análisis no es producir indicadores, sino mejorar la calidad de las decisiones de inversión en condiciones de información incompleta.

Adicionalmente, el manejo de técnicas de simulación y de software especializado desarrolla competencias directamente transferibles al ejercicio profesional y al trabajo de investigación aplicada propio de la maestría, en particular para la formulación de trabajos de grado que requieran modelar escenarios, valorar flexibilidad y cuantificar la exposición al riesgo de portafolios de proyectos. De este modo, el curso aporta al perfil de egreso de un gerente de proyectos capaz de anticipar contingencias, definir respuestas costo-eficientes y equilibrar el riesgo asumido frente al valor agregado esperado por la organización.

- OBJETIVO (s) GENERALES DEL CURSO:

Aplicar los conceptos básicos de estadística, probabilidad, riesgo e incertidumbre en el análisis de la evaluación financiera de proyectos, como factor fundamental para el manejo de los procesos de toma de decisiones en ambiente de incertidumbre, al objeto de incorporar estos en la solución de problemas cotidianos y de aplicación profesional.

En el nivel de maestría, este objetivo general se extiende más allá de la aplicación de conceptos: se orienta a que el estudiante sea capaz de formular, modelar y evaluar críticamente el riesgo de proyectos e inversiones, integrando el análisis cuantitativo con la decisión gerencial y con la estrategia de la organización, y sustentando técnicamente sus recomendaciones ante instancias directivas, financiadores y entes de control.

Objetivos específicos:

- Diseñar el proceso de gestión del riesgo de un proyecto conforme a marcos de referencia reconocidos (PMBOK del PMI, ISO 31000 y metodologías de evaluación de proyectos de organismos multilaterales), adaptándolo al sector y a la madurez organizacional.

- Seleccionar y justificar las distribuciones de probabilidad y los modelos de pronóstico apropiados para representar las variables críticas de un proyecto, con pruebas de bondad de ajuste y supuestos explícitos.

- Construir modelos de simulación de flujos de caja y evaluar su sensibilidad mediante análisis probabilístico, gráficos de tornado, araña y Pareto, identificando los factores que concentran la exposición al riesgo.

- Formular y valorar estrategias de respuesta al riesgo —evitar, transferir, mitigar, aceptar— comparando su costo frente al valor esperado que protegen.

Comunicar los resultados del análisis en informes y sustentaciones de nivel profesional y académico, con el rigor metodológico exigible en el trabajo de investigación aplicada y en el trabajo de grado de la maestría.

- DESCRIPCION ANALITICA DE CONTENIDOS:

Módulo 1: Introducción

Este módulo establece el lenguaje común del curso: distingue conceptualmente certeza, incertidumbre y riesgo, revisa el origen y la evolución del análisis del riesgo, e identifica los factores que lo generan en el ciclo de vida de un proyecto. Se contrastan las metodologías ONUDI y PMI en la identificación de riesgos, de modo que el estudiante comprenda el marco institucional y metodológico sobre el cual se apoyarán los desarrollos cuantitativos posteriores.

- Concepto de riesgo, origen e historia — noción de riesgo y evolución histórica de su medición, desde los juegos de azar hasta la gestión moderna de proyectos.

- Incertidumbre, Certeza, Riesgo — diferencia entre saber el resultado, desconocerlo sin probabilidades y poder asignarle una distribución.

- Conceptos básicos de proyectos y su relación con los riesgos — cómo el alcance, el tiempo, el costo y la calidad determinan dónde se origina la exposición al riesgo.

- Factores que generan riesgo en un proyecto — fuentes internas y externas: mercado, tecnología, financiación, entorno regulatorio, capacidad organizacional.

- Metodologías ONUDI y PMI en la identificación de riesgos — comparación de ambos marcos y criterios para elegir el más adecuado según el tipo de proyecto.

Figura 1. Proceso de desarrollo del Módulo 1

Marco conceptual del riesgo

Riesgos en el ciclo de vida

ONUDI vs. PMI

Registro de riesgos

# Módulo 2: Enfoques del Análisis de Riesgo

El segundo módulo desarrolla los dos enfoques complementarios del análisis. En el enfoque cualitativo se trabajan los métodos de identificación, las estrategias de administración del riesgo y la construcción de matrices de probabilidad e impacto para priorizar la atención gerencial. En el enfoque cuantitativo se formaliza la medición: variables discretas y continuas, generación de variables aleatorias y modelos de pronóstico, con el fin de transformar juicios expertos en estimaciones verificables y comparables entre alternativas.

Análisis Cualitativo

- Métodos de identificación de riesgo — técnicas de levantamiento: lluvia de ideas, listas de chequeo, entrevistas a expertos, análisis DOFA y causa-efecto.

- Estrategias para administración de Riesgo — opciones de respuesta —evitar, mitigar, transferir o aceptar— y criterios para asignar responsables.

- Matriz de impacto — cruce de probabilidad e impacto para clasificar y priorizar los riesgos identificados.

Análisis Cuantitativo

- Métodos de cuantificación de riesgo — paso del juicio cualitativo a la medida: valor esperado, varianza, árboles de decisión y análisis de escenarios.

- Definición de variables discretas, y variables continuas — naturaleza de cada variable del modelo y distribución de probabilidad que mejor la representa.

- Generación variable aleatorias — obtención de números aleatorios y su transformación en valores de la distribución elegida.

- Modelos para pronósticos — proyección de variables críticas mediante series de tiempo y regresión, con medición del error.

Figura 2. Proceso de desarrollo del Módulo 2

Análisis Cualitativo

Identificación de riesgos

Estrategias de respuesta

Matriz probabilidad-impacto

Análisis Cuantitativo

Cuantificación del riesgo

Variables y aleatorias

Modelos de pronóstico

Módulo 3: Simulación con @Risk

El tercer módulo lleva los conceptos anteriores a la práctica computacional mediante simulación de Monte Carlo con @Risk. Se modelan variables determinísticas y probabilísticas, se validan las distribuciones con pruebas de bondad de ajuste y se aplican los modelos a flujos de caja de proyectos reales. El análisis de sensibilidad probabilística y los gráficos de araña, tornado y Pareto permiten identificar los factores que concentran la exposición y sustentar recomendaciones de inversión ante instancias de decisión.

- Moldeamiento de variables: determinísticas y probabilísticas — decisión sobre qué variables se fijan como dato y cuáles se modelan con distribución.

- Pruebas de bondad de ajuste — validación estadística de la distribución seleccionada (Chi-cuadrado, Kolmogórov-Smirnov, Anderson-Darling).

- Aplicaciones a flujos de caja — incorporación de la simulación al flujo del proyecto para obtener distribuciones de VPN y TIR.

- Análisis de gráficos de araña, de tornado y Pareto — lectura de las salidas gráficas para jerarquizar las variables que más inciden en el resultado.

- Estimación de Pronósticos usando software — uso de @Risk para correr las simulaciones, ajustar datos y documentar los supuestos.

- Análisis de sensibilidad probabilística — medición de cuánto cambia el resultado ante variaciones de cada supuesto y del riesgo asociado.

Figura 3. Proceso de desarrollo del Módulo 3

Modelo del flujo de caja

Ajuste de distribuciones

Simulación en @Risk

Sensibilidad e informe

- EVALUACION

Examen parcial 1: 20%

Examen Final 2: 30%

Seguimiento: 50%

- BIBLIOGRAFIA GENERAL

Fernandes Bella, R. L. (2023). Gestión de riesgos en proyectos: un manual para el análisis de riesgos. Ediciones Nuestro Conocimiento.

Gómez, E., & Díez, J. (2020). Identificación y cuantificación de riesgos en proyectos (1.ª ed.). Medellín: Lito Impresos.

Gómez, E., Uribe, J., & Mora, A. (2015). Análisis de riesgo en proyectos con @Risk (2.ª ed.). Medellín: Lito Impresos.

Hillson, D., & Simon, P. (2020). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology (3rd ed.). Oakland: Berrett-Koehler Publishers.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Gestión del riesgo — Directrices. Ginebra: ISO. (Norma vigente de referencia).

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.) y El estándar para la dirección de proyectos. Newtown Square, PA: PMI.

Project Management Institute. (2022). Process Groups: A Practice Guide. Newtown Square, PA: PMI.

Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (8th ed.). Newtown Square, PA: PMI.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (OPCIONAL)

Aven, T. (2015). Risk Analysis (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Bernstein, P. L. (1996). Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. New York: John Wiley & Sons.

Chapman, C., & Ward, S. (2011). How to Manage Project Opportunity and Risk (3rd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance. Nueva York: COSO.

Hubbard, D. W. (2020). The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Hulett, D. (2009). Practical Schedule Risk Analysis. Farnham: Gower Publishing.

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. (2019). IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques. Ginebra: ISO/IEC.

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Savage, S. L. (2012). The Flaw of Averages: Why We Underestimate Risk in the Face of Uncertainty. Hoboken: John Wiley & Sons.

Vose, D. (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide (3rd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.